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	АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	09.02.2026 года 
	№
	4

	с. Березовка

 


Об утверждении плана противопаводковых мероприятий на территории Администрации Березовского сельсовета на 2026 год 

 Во исполнении Федеральных Законов  от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федерального закона  от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановления Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области «О создании паводковой комиссии Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области и организации мероприятий по безаварийному пропуску паводка 2026 года» от 09.02.2026 № 3 в целях подготовки к пропуску весеннего паводка 2026 года, снижения ущербов от вредного воздействия вод, уменьшения загрязнения поверхностных вод,
Администрация Березовского сельсовета  Колышлейского района постановляет:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2026 год согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном Вестнике Комитета местного самоуправления Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

	Глава администрации 

Березовского сельсовета
	О.Н. Моисеева


                                                                                                Приложение № 1
                                                                                утверждено Постановлением

                                                                                            Администрации

                                                                                      Березовского сельсовета
Колышлейского района Пензенской области
                                                                                             от 09.02.2026 № 4
Мероприятия

по предотвращению весеннего паводка

	№ п/п
	Противопаводковые мероприятия
	Ответственный
	Дата проведения 

	1
	Провести готовность к пропуску паводковых вод гидротехнического сооружения, расположенного в с. Березовка
	Моисеева О.Н.
	01.03.2026

	2
	Проверить готовность к пропуску паводковых вод гидротехнического сооружения, расположенного  между с. Берёзовка и с. Зелёновка
	Моисеева О.Н.
	01.03.2026

	3
	Открытие шлюзов и сброс запасов воды на 2/3 объема с водохранилищ
	Моисеева О.Н.
	До 20.03.2026

	4
	Очистить подъездные пути к водным объектам
	Моисеева О.Н.
	До 01.03.2026

	5
	Установление круглосуточного дежурства на водных объектах ответственных лиц на период разлива весенних вод
	Моисеева О.Н.
	март

	6
	Проведение занятий с жителями населенных пунктов на случай возможного подтопления улиц и отдельных домов во время весеннего паводка
	Моисеева О.Н.
Данилова Е.В.
Зинич А.Б.
	март

	7
	Обследование дорог, мостов, линий электропередач и связи, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления и принятие мер по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению
	Моисеева О.Н.
	До 14 марта 

	8
	Жителям населённых пунктов очистить от снега и хлама придомовую территорию
	Моисеева О.Н.

Данилова Е.В. 
Зинич А.Б.
	Постоянно



