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	АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫШЛЕЙ

	КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	07.05.2026 года
	№
	47

	р.п. Колышлей


Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг.  муниципального образования рабочий поселок  Колышлей Колышлейского района Пензенской области 
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и рядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом рабочего поселка Колышлей  Колышлейский район Пензенской области,
Администрация Колышлейского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг. муниципального образования рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации рабочего поселка Колышлей, Колышлейского района Пензенской области.
	Глава администрации рабочего поселка Колышлей  

	Т.В. Худоконенко 


Приложение

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации рабочего

                                                                                                              поселка Колышлей Колышлейского района

Пензенской области от  07.05.2026 г № 47_

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг.  муниципального образования рабочий поселок  Колышлей  Колышлейского района Пензенской области 
	Мероприятия 
	Срок выполнения

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании
	Утвержден постановлением Администрации р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области №10 от 02.02.2026

	2.
	Размещение утвержденного Порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	в течение 5 рабочих дней 

со дня его утверждения 

	3.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2026 г.

	4.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования р.п. Колышлей. 
	не позднее 01.07.2026 г.



	5.
	Создание комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
	до 15.08.2026 г.

	6.
	Разработка программы проведения  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 
	до 15.08.2026 г.

	7.
	Размещение на официальном сайте уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности
	Срок выполнения:

не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности

	8.
	Осуществление оценки обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	устанавливается комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии
	не позднее 10.09.2026 г.

	1.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
	не позднее 25.10.2026 г. 



	11.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии
	не позднее 15.09.2026 г.

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
	не позднее 01.11.2026 г.

	13.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципальным образованием к отопительному периоду 2026-2027 г.г. 
	не позднее 20.11.2026 г.

	14.
	Опубликование на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности 
	до 01.12.2026 г.
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